MONGOLIA CIRCULAR BATTERY INITIATIVE

# БАТАРЕЙН ОНОШИЛГОО, ТУРШИЛТ БОЛОН
ЧУХАЛ АШИГТ МАЛТМАЛ СЭРГЭЭН БОЛОВСРУУЛАХ
СУДАЛГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛАХ ТӨСӨЛ

Монгол Улсад батарейн аюулгүй, мөрдөх боломжтой, тойрог тогтолцооны суурийг бий болгох нь

| Төсөл санаачлагч | Mongolia Circular Battery Initiative (MCBI) |
| --- | --- |
| Төслийн удирдагч | Ширэндэвийн Энхцэцэг, Үүсгэн байгуулагч ба захирал |
| Хэрэгжүүлэх газар | Монгол Улс — байршлыг техник, аюулгүй ажиллагааны үнэлгээгээр сонгоно |
| Хугацаа | 18 сар (бэлтгэл, пилот ажиллагаа, үнэлгээ) |
| Баримт бичгийн статус | Түншлэл, санхүүжилт болон техникийн хэлэлцүүлэгт зориулсан төсөл |
| Огноо | 2026 оны 8 дугаар сар |

Чухал тайлбар: Энэ төсөл нь эхний шатанд металл ялган авах үйлдвэр байгуулахгүй. Цуглуулалт, аюулгүй хадгалалт, оношилгоо, ангилан ялгалт, өгөгдлийн бүртгэл, стандарт ажиллагааны туршилтын чадавх бий болгоно.

# ТӨСЛИЙН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

| Үзүүлэлт | Тодорхойлолт |
| --- | --- |
| Төслийн нэр | Батарейн оношилгоо, туршилт болон чухал ашигт малтмал сэргээн боловсруулах судалгааны төв байгуулах |
| Салбар | Аюултай хог хаягдлын менежмент, тойрог эдийн засаг, ногоон технологи |
| Ерөнхий зорилго | Батарейг аюулгүй цуглуулах, оношлох, ангилах, мөрдөх боломжтой үндэсний тогтолцооны практик суурийг бий болгох |
| Шууд үр шим хүртэгчид | Иргэн, импортлогч, засвар үйлчилгээ, хог хаягдлын оператор, төрийн байгууллага, судалгаа-боловсролын байгууллага |
| Үндсэн бүтээгдэхүүн | Пилот төв; SOP; дижитал бүртгэл; туршилтын цуглуулах сүлжээ; сургалт; өгөгдөл; бодлогын зөвлөмж |
| Хугацаа | 18 сар |
| Санхүүжилтийн хэлбэр | Буцалтгүй тусламж, төр-хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа, салбарын оролцоо, тоног төхөөрөмжийн болон техникийн дэмжлэг |

# Товчилсон нэр томьёо

| Товчлол | Утга |
| --- | --- |
| MCBI | Mongolia Circular Battery Initiative — Монголын Тойрог Батарейн Санаачилга |
| EPR | Үйлдвэрлэгч/импортлогчийн өргөтгөсөн хариуцлага |
| SOH | Батарейн эрүүл мэндийн төлөв |
| SOC | Цэнэгийн түвшин |
| SOP | Стандарт ажиллагааны журам |
| BMS | Батарейн удирдлагын систем |
| PPE | Хувийн хамгаалах хэрэгсэл |
| ESS | Эрчим хүч хадгалах систем |

# 1. Төслийн хураангуй

MCBI-ийн эцсийн зорилго нь Монголд батарейн оношилгоо, туршилт болон чухал ашигт малтмал сэргээн боловсруулах судалгааны төв байгуулах явдал бөгөөд энэхүү төсөл нь түүний эхний шат — цуглуулалт, оношилгоо, ангилан ялгалтын лаборатори — юм.

Монгол Улсад цахилгаан автомашин, эрчим хүч хадгалах систем, цахилгаан хэрэгсэл болон зөөврийн төхөөрөмжийн хэрэглээ өсөхийн хэрээр ашиглалтаас гарсан батарейн урсгалыг аюулгүй удирдах шаардлага нэмэгдэж байна. Гэвч батарейг төрөл, химийн найрлага, техникийн төлөв, аюулын түвшнээр нь ялган бүртгэх, дахин ашиглах боломжийг нотолгоонд тулгуурлан үнэлэх, тохирох дараагийн чиглэлд шилжүүлэх практик чадавх хангалтгүй байна.

Төсөл нь 18 сарын хугацаанд нэг туршилтын төв болон хязгаарлагдмал цуглуулах сүлжээ байгуулж, хүлээн авах–тусгаарлах–аюулгүй хадгалах–оношлох–ангилах–бүртгэх ажлын урсгалыг туршина. Төв нь батарейг хүчээр задлах, бутлах, химийн аргаар металл ялгахгүй. Харин дахин ашиглах боломжтой, зөвхөн мэргэжлийн боловсруулалтад шилжүүлэх, эсвэл аюултай/гэмтэлтэй гэж тусгаарлах гэсэн шийдвэрийн ангилалд оруулна.

Төслийн гол үнэ цэнэ: Монголд бодит өгөгдөл, аюулгүй ажиллагааны дадал, бэлтгэгдсэн хүний нөөц, байгууллагуудын үүргийн загвар бий болгож, дараагийн хөрөнгө оруулалтыг таамгаар бус нотолгоогоор шийдэх боломж бүрдүүлнэ.

# 2. Нөхцөл байдал ба асуудлын үндэслэл

## 2.1 Тулгамдаж буй асуудал

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн 77 гаруй хувь нь одоогийн байдлаар хөрсний доройтолд өртсөн бөгөөд ашиглалтаас гарсан батарейн хяналтгүй урсгал энэ доройтлыг цаашид хурдасгах эрсдэлтэй.

Батарей заавал хураах, буцаан авах, үйлдвэрлэгч/импортлогчийн өргөтгөсөн хариуцлагын (EPR) хууль эрх зүйн тогтолцоо Монголд одоогоор байхгүй тул урсгал зохицуулалтгүй хуримтлагдсаар байна.

Монгол Улсад газрын ховор элемент болон бусад чухал ашигт малтмалыг ялгах, оношлох, цэвэршүүлэх бүрэн хэмжээний дотоодын үйлдвэрлэлийн хүчин чадал хараахан бүрдээгүй байна.

Батарейн хаягдлын бодит хэмжээ, төрөл, байршил, насжилтын нэгдсэн мэдээлэл хомс.

Гэмтэлтэй болон цэнэгтэй батарейг ердийн хог хаягдалтай холих, зориулалтын бус газар хадгалах нь гал, дулааны хэт өсөлт, хорт бодис алдагдах эрсдэлтэй.

Дахин ашиглаж болох батарей болон дахин боловсруулах шаардлагатай батарейг техникийн шалгуураар ялгах чадавх сул.

Импортлогч, хэрэглэгч, засварын газар, тээвэрлэгч, хаягдлын операторын үүрэг, мэдээлэл солилцох механизм тодорхой бус.

Оношилгоогүй батарейг шууд “хаягдал” эсвэл “үнэт түүхий эд” гэж үзэх нь аюулгүй байдал болон эдийн засгийн буруу шийдвэрт хүргэж болзошгүй.

## 2.2 Төслийн хэрэгцээ

Том оврын дахин боловсруулах үйлдвэрийг шууд төлөвлөхөөс өмнө батарейн урсгал, химийн найрлага, SOH, логистик, аюулгүй ажиллагаа, зах зээлийн сувгийг бодитоор турших шаардлагатай. Туршилтын төв нь энэхүү мэдээллийн зөрүүг нөхөж, бодлого, стандарт, хөрөнгө оруулалтын дараагийн шийдвэрийн суурь болно.

## 2.3 Бодлого, зөвшөөрлийн зарчим

Төслийг хэрэгжүүлэхдээ Монгол Улсын хүчин төгөлдөр байгаль орчин, хог хаягдал, аюултай бодис, галын аюулгүй байдал, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, барилга байгууламж, тээвэрлэлтийн шаардлагыг эрх бүхий байгууллагатай тулгана. Зөвшөөрөл шаардлагатай үйл ажиллагааг зөвшөөрөл авсны дараа эхлүүлнэ. Эцсийн ангилал, лиценз, тайлангийн үүргийг хууль зүйн болон техникийн зөвлөхөөр баталгаажуулна.

# 3. Зорилго, зорилтууд

## 3.1 Ерөнхий зорилго

Ашиглалтаас гарсан батарейг аюулгүй, хариуцлагатай, мөрдөх боломжтойгоор удирдах үндэсний тогтолцооны суурийг тавьж, цуглуулалт, оношилгоо, ангилан ялгалтын туршилтын төв (лаборатори)-ийн загварыг баталгаажуулах.

## 3.2 Тусгай зорилтууд

Батарейн эх үүсвэр, төрөл, хэмжээ, хөдөлгөөний суурь судалгаа хийх.

Туршилтын төвийн техник, аюулгүй ажиллагаа, байршлын зураг төсөл болон зөвшөөрлийн замын зургийг боловсруулах.

Хязгаарлагдмал хамрах хүрээнд батарей хүлээн авах, тээвэрлэх, тусгаарлах, хадгалах тогтолцоог турших.

Батарейн харааны үзлэг, хүчдэл, температур, тусгаарлалт, боломжтой тохиолдолд BMS мэдээлэл болон SOH үнэлгээг стандарт журмаар гүйцэтгэх.

Батарей бүрт дижитал давтагдашгүй дугаар/QR өгч, гарал үүсэл, шинжилгээ, ангилал, шилжилтийг бүртгэх.

Оператор, онцгой байдал, засвар үйлчилгээ, импортлогч талуудад зориулсан сургалтын багц хэрэгжүүлэх.

Пилот өгөгдөлд тулгуурлан EPR, стандарт, санхүүжилт, дараагийн шатны хүчин чадлын зөвлөмж боловсруулах.

# 4. Хамрах хүрээ ба хязгаарлалт

| Хамрагдах үйл ажиллагаа | Хамрагдахгүй үйл ажиллагаа |
| --- | --- |
| Суурь судалгаа ба эх үүсвэрийн зураглал | Баталгаагүй хэмжээгээр улсын нийт хаягдлыг таамгаар зарлах |
| Аюулгүй хүлээн авалт, савлагаа, түр хадгалалт | Батарейг ердийн агуулахад хяналтгүй бөөгнөрүүлэх |
| Үл эвдэх оношилгоо, ангилал | Аюулгүй ажиллагааны баталгаагүйгээр pack задлах |
| QR/дижитал мөрдөх бүртгэл | Хувийн мэдээллийг шаардлагагүйгээр цуглуулах |
| Батлагдсан түнш рүү шилжүүлэх | Бутлах, хайлуулах, гидрометаллургийн боловсруулалт |
| Сургалт, SOP, ослын бэлэн байдал | Зөвшөөрөлгүй аюултай хог хаягдал тээвэрлэх |

Шийдвэрийн зарчим: Эргэлзээтэй батарейг дахин ашиглах ангилалд оруулахгүй. Аюулгүй байдлыг эдийн засгийн өгөөжөөс дээгүүр тавина.

# 5. Зорилтот бүлэг ба оролцогч талууд

| Оролцогч тал | Үүрэг, оролцоо | Хүлээгдэх ашиг |
| --- | --- | --- |
| Төрийн байгууллага | Бодлого, зөвшөөрөл, хяналт, өгөгдөл солилцоо | Шийдвэр гаргалтад ашиглах бодит мэдээлэл |
| Импортлогч, борлуулагч | Буцаан авах цэг, мэдээлэл, санхүүгийн оролцоо | EPR-д бэлтгэх, эрсдэл бууруулах |
| Засвар, сервис | Илрүүлэлт, анхан шатны тусгаарлалт, шилжүүлэлт | Аюулгүй ажиллагаа, хариуцлагатай суваг |
| Иргэн, малчин, байгууллага | Зөв хүлээлгэн өгөх, мэдээлэл өгөх | Гал, бохирдлын эрсдэл буурах |
| Их сургууль, лаборатори | Аргачлал, судалгаа, хүний нөөц | Бодит кейс, судалгааны өгөгдөл |
| Хог хаягдлын оператор | Логистик, хадгалалт, батлагдсан шилжүүлэлт | Шинэ үйлчилгээ, чадавх |
| Онцгой байдал/галын байгууллага | Ослын төлөвлөгөө, сургалт, зөвлөгөө | Эрсдэлийн бэлэн байдал сайжрах |

# 6. Хэрэгжүүлэх арга зүй ба ажлын багц

## АБ1. Суурь судалгаа, зохицуулалтын зураглал (1–3 сар)

Батарейн эх үүсвэрийн асуулга, ярилцлага, сайн дурын өгөгдөл цуглуулах.

Химийн төрөл, хэлбэр, хэрэглээний ангиллын түр таксономи боловсруулах.

Холбогдох хууль, зөвшөөрөл, стандарт, тайлагналын матриц гаргах.

Байршлын сонголтын шалгуур ба урьдчилсан эрсдэлийн үнэлгээ хийх.

## АБ2. Төвийн зураг төсөл, зөвшөөрөл, худалдан авалт (2–7 сар)

Цэвэр/хүлээн авах/карантин/оношилгоо/хадгалалт/ослын бүсийн урсгал төлөвлөх.

Гал илрүүлэлт, дулаан хяналт, агааржуулалт, асгаралт тогтоох, нэвтрэх хяналтын шаардлага боловсруулах.

Тоног төхөөрөмжийн техникийн тодорхойлолт, гурван үнийн санал, худалдан авалтын үнэлгээ хийх.

Зөвшөөрөл, даатгал, үйлчилгээний гэрээг баталгаажуулах.

## АБ3. SOP, сургалт, ослын бэлэн байдал (4–9 сар)

Хүлээн авах, татгалзах, шошголох, савлах, тээвэрлэх, тусгаарлах, оношлох, ангилах, өгөгдөл бүртгэх SOP.

Дулааны хэт өсөлт, утаа, механик гэмтэл, электролит алдагдал, цахилгааны эрсдэлийн хариу арга хэмжээ.

Операторын анхан ба давтан сургалт; дадлага сургуулилалт; ур чадварын шалгалт.

## АБ4. Пилот цуглуулалт ба оношилгоо (8–15 сар)

Цөөн тооны түнш цэгтэй хүлээлгэн өгөх сувгийг турших.

Батарей бүрийг давтагдашгүй дугаартайгаар бүртгэж, зураг, гарал, огноо, химийн төрөл, эрсдэлийн төлөв тэмдэглэх.

Үл эвдэх оношилгоо гүйцэтгэж, A/B/C/D шийдвэрийн ангилалд оруулах.

Батлагдсан дараагийн эзэмшигчид шилжүүлэх хүртэл chain-of-custody хадгалах.

## АБ5. Үнэлгээ, бодлогын зөвлөмж, өргөтгөлийн зураглал (14–18 сар)

Зардал, аюулгүй ажиллагаа, буцаан таталтын хувь, ангиллын бүтцийг шинжлэх.

EPR санхүүжилт, импортлогчийн оролцоо, депозит/буцаалтын боломжийг үнэлэх.

Дараагийн шатны хүчин чадлыг бодит урсгалын өгөгдлөөр тооцох.

Эцсийн тайлан, бодлогын зөвлөмж, хөрөнгө оруулалтын үе шаттай төлөвлөгөө танилцуулах.

# 7. Техникийн ажиллагааны загвар

| Алхам | Үйлдэл | Гаралт |
| --- | --- | --- |
| 1. Урьдчилсан мэдэгдэл | Эх үүсвэр, төрөл, гэмтэл, тоо ширхэгийн мэдээлэл авах | Хүлээн авах/татгалзах урьдчилсан шийдвэр |
| 2. Хүлээн авалт | Баримт, зураг, жин, шошго, гадна үзлэг | Давтагдашгүй ID ба бүртгэл |
| 3. Карантин | Гэмтэл, халалт, нэвчилттэй нэгжийг тусгаарлах | Аюулын түвшин |
| 4. Оношилгоо | Хүчдэл, температур, тусгаарлалт, боломжит BMS/SOH шалгалт | Техникийн үр дүн |
| 5. Ангилал | Урьдчилан баталсан шалгуураар шийдвэрлэх | A/B/C/D ангилал |
| 6. Хадгалалт | Химийн төрөл, төлөв, эрсдэлээр тусгаарлах | Аюулгүй түр хадгалалт |
| 7. Шилжүүлэлт | Баримт, хүлээн авагч, огноо, жин баталгаажуулах | Мөрдөх гинжин бүртгэл |

## 7.1 Шийдвэрийн ангиллын санал

| Ангилал | Тайлбар | Дараагийн чиглэл |
| --- | --- | --- |
| A | Оношилгоогоор тохирох бөгөөд баталгаажсан хэрэглээнд дахин ашиглах боломжтой | Инженерийн нэмэлт баталгаажуулалт/second-life туршилт |
| B | Засварлах эсвэл модуль түвшинд нарийвчлан үнэлэх шаардлагатай | Зөвшөөрөгдсөн мэргэжлийн түнш |
| C | Дахин ашиглахгүй; материал сэргээх урсгалд шилжүүлэх | Зөвшөөрөгдсөн дахин боловсруулах оператор |
| D | Гэмтэлтэй, халсан, нэвчилттэй эсвэл тодорхойгүй өндөр эрсдэлтэй | Карантин ба тусгай зохицуулалт |

Ангиллын босго үзүүлэлтүүдийг батарейн химийн төрөл, үйлдвэрлэгчийн техникийн мэдээлэл, туршилтын багажийн нарийвчлал, зориулалтын хэрэглээ болон мэргэжлийн инженерийн дүгнэлтээр батална. Нэг нийтлэг SOH босгыг бүх батарейд шууд хэрэглэхгүй.

# 8. Тоног төхөөрөмж ба дэд бүтцийн хэрэгцээ

| Бүлэг | Жишиг хэрэгцээ | Тайлбар |
| --- | --- | --- |
| Аюулгүй хүлээн авалт | Тусгаарлагч сав, галд тэсвэртэй шүүгээ/зориулалтын хадгалалт, шошго, жин | Эцсийн сонголтыг эрсдэлийн үнэлгээгээр |
| Хяналт ба илрүүлэлт | Дулааны камер, температур мэдрэгч, хий/утаа илрүүлэлт, CCTV | 24/7 анхааруулга шаардлагатай эсэхийг зураг төслөөр |
| Цахилгаан оношилгоо | Тусгаарлалт хэмжигч, мультиметр, battery analyzer/cycler, CAN/BMS interface | Хүчдэл ба химийн төрөлд тохирсон хамгаалалт |
| Ажлын байр | Тусгаарлагч дэвсгэр, багаж, өргөх/зөөх хэрэгсэл, хаалт | Эргономик ба өндөр хүчдэлийн бүсчлэл |
| PPE ба ослын хэрэгсэл | Нүд, нүүр, гар, амьсгал, нумын хамгаалалт; асгаралтын иж бүрдэл | SOP болон эрсдэлийн ангилалтай уялдуулна |
| Мэдээллийн систем | ID/QR принтер, сканнер, өгөгдлийн сан, нөөцлөлт | Хандалтын түвшин, аудитын мөртэй |
| Дэд бүтэц | Агааржуулалт, цахилгаан хамгаалалт, газардуулга, ослын гарц | Эрх бүхий зураг төсөл, хяналтаар |

Худалдан авалтын нөхцөл: Тоног төхөөрөмжийн яг загвар, хүчин чадал, үнэ нь батарейн төрлийн хамрах хүрээ, байрны зураг төсөл, нийлүүлэгчийн санал болон эрх бүхий аюулгүй ажиллагааны дүгнэлтээр баталгаажна.

# 9. Хэрэгжүүлэх бүтэц ба засаглал

| Түвшин/үүрэг | Гол хариуцлага |
| --- | --- |
| Удирдах хороо | Стратеги, түншлэл, төсөв, томоохон эрсдэл, үе шатны шийдвэр |
| Төслийн захирал | Нийт удирдлага, түншлэл, тайлагнал, санхүүжилтийн харилцаа |
| Төслийн менежер | Өдөр тутмын төлөвлөгөө, худалдан авалт, хугацаа, гэрээ, тайлан |
| Техникийн ахлагч | Зураг төсөл, тоног төхөөрөмж, тестийн аргачлал, ангиллын шалгуур |
| ХАБЭА/байгаль орчны ажилтан | Эрсдэлийн үнэлгээ, SOP, сургалт, осол, нийцэл |
| Өгөгдөл ба мөрдөх системийн ажилтан | ID/QR, өгөгдлийн чанар, нууцлал, тайлангийн самбар |
| Санхүү/худалдан авалт | Төсөв, баримт, тендер/сонгон шалгаруулалт, аудит |
| Хөндлөнгийн зөвлөх/үнэлгээ | Хууль, гал, барилга, лабораторийн аргачлал, эцсийн үнэлгээ |

## 9.1 Шийдвэр гаргалт

Сарын хэрэгжилтийн хурал, улирлын удирдах хорооны хяналт хийнэ.

Аюулгүй ажиллагааны ноцтой зөрчил гарвал ажил зогсоох эрхийг бүх операторт олгоно.

Төсвийн том өөрчлөлт, хамрах хүрээний өргөтгөл, шинэ химийн төрөл нэмэхийг өөрчлөлтийн журмаар батална.

Осол, зөрчил, near-miss бүрийг бүртгэж, шалтгаан ба засах арга хэмжээг хааж дуусгана.

# 10. Хугацааны төлөвлөгөө

| Үйл ажиллагаа | 1–3 сар | 4–6 сар | 7–9 сар | 10–12 сар | 13–15 сар | 16–18 сар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суурь судалгаа, зураглал | ● |  |  |  |  |  |
| Зураг төсөл, зөвшөөрөл | ● | ● | ● |  |  |  |
| Худалдан авалт, суурилуулалт |  | ● | ● |  |  |  |
| SOP, сургалт |  | ● | ● | ● |  |  |
| Цуглуулах сүлжээний туршилт |  |  | ● | ● | ● |  |
| Оношилгоо, ангиллын пилот |  |  | ● | ● | ● |  |
| Өгөгдлийн дүн шинжилгээ |  |  |  | ● | ● | ● |
| Бодлогын зөвлөмж, өргөтгөлийн зураглал |  |  |  |  |  | ● |

## Үе шатны хаалга

| Хаалга | Шийдвэрийн нөхцөл |
| --- | --- |
| G1 — Зураг төсөл рүү орох | Байршлын богино жагсаалт, зохицуулалтын матриц, урьдчилсан эрсдэлийн үнэлгээ батлагдсан |
| G2 — Суурилуулалт эхлэх | Зөвшөөрлийн зам тодорхой, зураг төсөл батлагдсан, худалдан авалтын хяналт дууссан |
| G3 — Батарей хүлээн авах | SOP, сургалт, ослын төлөвлөгөө, даатгал, тоног төхөөрөмжийн шалгалт дууссан |
| G4 — Пилот өргөтгөх | Эхний ажиллагааны аюулгүй байдлын үнэлгээ, өгөгдлийн чанар, түншийн гүйцэтгэл хангалттай |
| G5 — Дараагийн шат | Эцсийн үнэлгээ, бодит урсгал, нэгж зардал, зохицуулалтын нөхцөлд тулгуурласан шийдвэр |

# 11. Хүлээгдэж буй үр дүн ба шалгуур үзүүлэлт

| Үр дүн | Үзүүлэлт | 18 сарын зорилтот түвшин* | Нотлох эх үүсвэр |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Төвийн чадавх | Бэлэн, шалгагдсан пилот төв | 1 төв | Хүлээлгэн өгөх акт, шалгалт |
| 2. Аюулгүй ажиллагаа | Батлагдсан SOP | Доод тал нь 10 | SOP бүртгэл |
| 3. Хүний нөөц | Сургалтад хамрагдаж, шалгалт давсан хүн | ≥20 | Ирц, шалгалт |
| 4. Цуглуулах суваг | Идэвхтэй түнш цэг | 3–5 | Гэрээ, шилжүүлгийн бүртгэл |
| 5. Мөрдөх чадвар | Давтагдашгүй ID-тай хүлээн авалтын хувь | 100% | Өгөгдлийн сан |
| 6. Оношилгоо | Протоколын дагуу үнэлсэн хүлээн авалтын хувь | ≥90%** | Тестийн бүртгэл |
| 7. Аюулгүй байдал | Ноцтой гэмтэл/хяналтгүй осол | 0 | Ослын бүртгэл |
| 8. Бодлогын бүтээгдэхүүн | Эцсийн зөвлөмж ба өргөтгөлийн төлөвлөгөө | 2 баримт бичиг | Тайлан |

* Суурь судалгааны дараа зорилтот түвшнийг баталгаажуулна. ** Хүлээн авах боломжтой, багажийн хамрах хүрээнд байгаа батарейд тооцно.

## 11.1 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ

Суурь үзүүлэлтийг 1–3 сард тогтоож, зорилтот түвшинг удирдах хороогоор батална.

Сарын үйл ажиллагааны тайлан, улирлын санхүү ба KPI тайлан гаргана.

Өгөгдлийн чанарыг давхардал, дутуу талбар, жин/тоо ширхэгийн зөрүүгээр шалгана.

Дунд хугацааны дотоод үнэлгээг 9–10 сард, хөндлөнгийн/хамтарсан эцсийн үнэлгээг 17–18 сард хийнэ.

Хүйс, нас, хөгжлийн бэрхшээл зэрэг хувийн мэдээллийг зөвхөн шаардлагатай, зөвшөөрөгдсөн тохиолдолд тусад нь хамгаалж ашиглана.

# 12. Төсвийн бүтэц ба санхүүжилт

Эцсийн мөнгөн дүнг байршил, зураг төсөл, зөвшөөрлийн шаардлага, батарейн хүчдэл/химийн төрөл, тоног төхөөрөмжийн техникийн тодорхойлолт болон нийлүүлэгчийн үнийн саналаар тогтооно. Доорх хүснэгт нь донор, түнш, хөрөнгө оруулагчидтай төсөв боловсруулах үндсэн хүрээ юм.

| № | Төсвийн бүлэг | Тооцох үндэс | Дүн (MNT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суурь судалгаа, техник-эдийн засгийн нарийвчилсан үнэлгээ | Хүн-сар, аялал, мэдээлэл | Нөхнө |
| 2 | Зураг төсөл, зөвшөөрөл, хууль/аюулгүй ажиллагааны зөвлөгөө | Гэрээ, хураамж, магадлал | Нөхнө |
| 3 | Байр, засвар, инженерийн дэд бүтэц | м², түрээс/засвар, агааржуулалт, цахилгаан | Нөхнө |
| 4 | Аюулгүй хадгалалт, галын ба хяналтын систем | Техникийн жагсаалт, 3 санал | Нөхнө |
| 5 | Оношилгоо, хэмжилтийн тоног төхөөрөмж | Техникийн жагсаалт, калибровк | Нөхнө |
| 6 | IT, QR, өгөгдлийн сан, кибер хамгаалалт | Лиценз, хөгжүүлэлт, төхөөрөмж | Нөхнө |
| 7 | PPE, савлагаа, тээвэрлэлт, хэрэглэгдэхүүн | Нэгж үнэ × төлөвлөсөн хэмжээ | Нөхнө |
| 8 | Хүний нөөц, сургалт, мэргэжлийн үйлчилгээ | Хүн-сар, сургалтын өдөр | Нөхнө |
| 9 | Харилцаа, оролцогч тал, материал | Арга хэмжээ, хэвлэл, орчуулга | Нөхнө |
| 10 | Хяналт-шинжилгээ, аудит, даатгал | Гэрээт үйлчилгээ | Нөхнө |
| 11 | Нөөц зардал | Батлагдсан шууд зардлын 5–10% | Нөхнө |
|  | НИЙТ |  | Нөхнө |

## 12.1 Төсөв батлах зарчим

Нэг төрлийн худалдан авалтад боломжтой бол гурваас доошгүй харьцуулсан санал авна.

Нийлүүлэгчийн аюулгүй ажиллагаа, баталгаа, сургалт, сэлбэг, калибровк, засварын нөхцөлийг үнээс хамт үнэлнэ.

Төслийн ажилтны цалин, татвар, даатгал, НӨАТ болон валютын эрсдэлийг тусад нь тооцно.

Нөөц зардлыг зөвхөн батлагдсан өөрчлөлтийн хүсэлтээр ашиглана.

Байгууллага болон түншийн мөнгөн бус хувь нэмрийг (байр, тоног төхөөрөмж, мэргэжилтний цаг, мэдээлэл) үнэлж бүртгэнэ.

## 12.2 Боломжит санхүүжилтийн багц

Төрийн байгууллагын бодлого, дэд бүтэц, зөвшөөрлийн дэмжлэг.

Импортлогч, үйлдвэрлэгч, борлуулагчийн EPR-д бэлтгэх хамтын санхүүжилт.

Олон улсын байгууллага, хөгжлийн банк, уур амьсгал/тойрог эдийн засгийн буцалтгүй тусламж.

Технологийн нийлүүлэгчийн тоног төхөөрөмж, сургалт, лицензийн in-kind дэмжлэг.

Их сургууль, судалгааны байгууллагын арга зүй, лабораторийн баталгаажуулалт.

# 13. Эрсдэлийн удирдлага

| Эрсдэл | Магадлал/нөлөө | Бууруулах арга хэмжээ | Хариуцагч |
| --- | --- | --- | --- |
| Зөвшөөрөл удах | Дунд/Өндөр | Эрт зураглах; эрх бүхий байгууллагатай урьдчилсан зөвлөлдөх; үе шаттай гэрээ | Төслийн захирал |
| Дулааны runaway/гал | Бага–дунд/Маш өндөр | Урьдчилан мэдэгдэл; карантин; дулаан хяналт; SOP; сургуулилалт; ажил зогсоох эрх | ХАБЭА ахлагч |
| Буруу ангилал | Дунд/Өндөр | Хос хяналт; калибровк; батлагдсан шалгуур; эргэлзээтэйг D ангилал | Техникийн ахлагч |
| Тэжээлийн урсгал бага | Дунд/Дунд | Түншийн гэрээ; үе шаттай худалдан авалт; модульчлагдсан хүчин чадал | Төслийн менежер |
| Өгөгдөл дутуу/алдагдах | Дунд/Өндөр | Заавал бөглөх талбар; аудитын мөр; нөөцлөлт; хандалтын эрх | Өгөгдлийн ажилтан |
| Зардал өсөх/валют | Өндөр/Дунд | Үнийн санал; нөөц; багц худалдан авалт; валютын нөхцөл | Санхүү |
| Зөвшөөрөлгүй дараагийн эзэмшигч | Бага/Өндөр | Due diligence; лиценз шалгах; chain-of-custody; аудитын эрх | Менежер |
| Олон нийтийн буруу ойлголт | Дунд/Дунд | Ил тод тайлбар; гомдол шийдвэрлэх суваг; ослын мэдээллийн протокол | Харилцаа |

# 14. Байгаль орчин, нийгэм, ХАБЭА

## 14.1 Аюулгүй ажиллагааны доод шаардлага

Эрсдэлийн үнэлгээ хийгдээгүй батарейг үндсэн оношилгооны бүсэд оруулахгүй.

Гэмтэлтэй, халсан, хөөсөн, нэвчилттэй батарейг нэн даруй тэмдэглэж тусгаарлана.

Өндөр хүчдэлийн ажилд эрх олголт, түгжих-шошголох журам, хоёр хүний зарчим хэрэглэнэ.

PPE-г аюулын үнэлгээнд тулгуурлан сонгож, тохирлын болон хэрэглээний бүртгэл хөтөлнө.

Ослын гарц, холбоо, анхны тусламж, галын хариу арга хэмжээг эрх бүхий байгууллагатай уялдуулна.

Хүүхэд болон зөвшөөрөлгүй этгээдийг үйл ажиллагааны бүсэд нэвтрүүлэхгүй.

## 14.2 Байгаль орчны хамгаалалт

Шал, хадгалалт, асгаралт тогтоох шийдлийг электролит болон бохирдлын замыг хаахаар төлөвлөнө.

Батарей, бохир PPE, асгаралтын материал, савлагааны тусдаа бүртгэл хөтөлнө.

Ус ашиглах эсвэл бохир ус үүсгэх боловсруулалт пилотын хамрах хүрээнд байхгүй.

Тээвэрлэлтийн зай, савлагаа, нэгж ачааллыг бүртгэж логистикийн нөлөөллийг үнэлнэ.

## 14.3 Нийгмийн хамгаалал ба гомдол шийдвэрлэлт

Орон нутгийн иргэн, ажилтан, түнш байгууллага аюулгүй ажиллагаа, хөдөлмөр, байгаль орчин, мэдээлэлтэй холбоотой санал гомдол гаргах нууцлалтай сувагтай байна. Гомдлыг бүртгэх, хариуцах эзэн томилох, хугацаанд нь шийдвэрлэх, хаалтын нотолгоо хадгалах журмыг төслийн эхэнд батална.

# 15. Өгөгдөл ба батарейн паспортын пилот

| Өгөгдлийн бүлэг | Үндсэн талбар |
| --- | --- |
| Таних мэдээлэл | Давтагдашгүй ID, QR, хүлээн авсан огноо, эх үүсвэрийн төрөл |
| Физик мэдээлэл | Батарейн төрөл, хэлбэр, жин, үйлдвэрлэгч/загвар боломжтой бол |
| Химийн мэдээлэл | Шошго/баримтаар нотлогдох химийн найрлага; тодорхойгүй төлөв |
| Аюулын төлөв | Гэмтэл, халалт, хөөх, нэвчилт, тусгаарлалтын төлөв |
| Оношилгоо | Хүчдэл, температур, тестийн арга, багаж, калибровк, оператор, үр дүн |
| Шийдвэр | A/B/C/D ангилал, шалтгаан, баталгаажуулсан хүн |
| Хөдөлгөөн | Хадгалалтын байршил, шилжүүлсэн огноо, хүлээн авагч, баримт |
| Аудит | Өөрчлөлт хийсэн хэрэглэгч, огноо, өмнөх/шинэ утга |

Мэдээллийн систем нь хамгийн бага шаардлагатай өгөгдөл цуглуулах, үүрэгт суурилсан хандалт, тогтмол нөөцлөлт, бүртгэлийн өөрчлөлтийн түүх, өгөгдөл хадгалах хугацаа, устгах журмыг агуулна. Батарейн QR нь олон нийтэд хувийн болон арилжааны нууц мэдээлэл харуулахгүй.

# 16. Харилцаа, мэдлэг түгээх төлөвлөгөө

| Зорилтот бүлэг | Гол мэдээлэл | Суваг/бүтээгдэхүүн | Давтамж |
| --- | --- | --- | --- |
| Иргэд | Батарейг ердийн хогт бүү хий; гэмтлийг бүү оролд | Инфографик, сошиал, хүлээлгэн өгөх заавар | Пилотын үеэр |
| Импортлогч/сервис | Урьдчилсан мэдэгдэл, савлагаа, шилжүүлгийн шаардлага | Сургалт, чеклист, гэрээ | Эхлэл + улирал |
| Төрийн байгууллага | Урсгал, эрсдэл, зохицуулалтын нотолгоо | KPI тайлан, техникийн уулзалт | Улирал |
| Мэргэжлийн олон нийт | Аргачлал, сургамж, дараагийн судалгаа | Техникийн семинар, товч тайлан | Хагас жил |
| Донор/түнш | Ахиц, төсөв, эрсдэл, үр дүн | Явцын ба эцсийн тайлан | Гэрээний дагуу |

# 17. Тогтвортой ажиллагаа ба өргөтгөлийн зам

Пилотын дараах тогтвортой байдлыг зөвхөн төслийн буцалтгүй тусламжаас хамаарахгүйгээр төлөвлөнө. Санхүүгийн загварт импортлогчийн/EPR төлбөр, оношилгооны үйлчилгээ, түншлэлийн гэрээ, сургалт, судалгааны үйлчилгээ, батлагдсан материалын урсгалын орлого зэрэг эх үүсвэрийг хууль зүйн болон зах зээлийн шалгалттайгаар үнэлнэ.

| Үе шат | Нөхцөл | Гол шийдвэр |
| --- | --- | --- |
| 0. Бэлтгэл | Зөвшөөрөл, түнш, байршил, санхүүжилт | Go/No-Go |
| 1. Пилот төв | 18 сарын аюулгүй ажиллагаа ба өгөгдөл | Үйлчилгээний загвар батлах |
| 2. Сүлжээ өргөтгөх | Тогтвортой урсгал, нэгж зардал, түншийн гүйцэтгэл | Бүсийн цэг/хүчин чадал нэмэх |
| 3. Pre-processing үнэлгээ | Хангалттай хэмжээ, зөвшөөрөл, зах зээл, аюулгүй технологи | Модульчлагдсан урьдчилсан боловсруулалт |
| 4. Материал сэргээх | Баталгаатай тэжээл, ус/эрчим хүч/байгаль орчин, санхүүгийн боломж | Дотоод/бүсийн технологийн түншлэл |

Эдгээр үе шатуудад MCBI IOCB Prague зэрэг чухал ашигт малтмал ялгах дэвшилтэт технологийн байгууллагуудтай судалгааны түвшинд хамтран ажиллаж, тэдний технологийг Монголын нөхцөлд туршиж үзэх сонирхолтой хэвээр байна. Энэ хамтын ажиллагаа одоогоор албан ёсоор баталгаажаагүй боловч Pre-processing үнэлгээ (3-р шат)-ний нэг боломжит чиглэл юм.

Өргөтгөлийн дүрэм: Дараагийн шат бүрийг өмнөх шатны бодит хэмжээ, ослын үзүүлэлт, нэгж зардал, хууль зүйн нийцэл, худалдан авагч/боловсруулагчийн баталгаанд тулгуурлан шийднэ.

# 18. Төслийн амжилтын нөхцөл

Эрх бүхий байгууллагын эрт оролцоо, зөвшөөрлийн тодорхой зам.

Батарейн урсгал нийлүүлэх бодит үүрэгтэй импортлогч, сервис, операторын гэрээ.

Аюулгүй ажиллагааг бие даан хянах чадвартай мэргэжлийн баг.

Тоног төхөөрөмжийн нийлүүлэгчийн сургалт, калибровк, засвар, сэлбэгийн баталгаа.

Мөрдөх гинжин бүртгэл тасрахгүй байх.

Үр дүнг хэтрүүлэлгүй, осол ба сургамжийг ил тод тайлагнах соёл.

Пилотын дараах санхүүжилтийн механизм болон байгууллагын эзэмшлийн тодорхой байдал.

# 19. Дүгнэлт ба түншлэлийн санал

MCBI-ийн санал болгож буй туршилтын төв нь Монгол Улсад батарейн тойрог тогтолцоог бодитой, аюулгүй, үе шаттай эхлүүлэх суурь хөрөнгө оруулалт юм. Төсөл нь том үйлдвэрийг урьдчилан амлах бус, эхлээд батарейн урсгалыг ойлгож, эрсдэлийг удирдаж, оношилгооны чадавх, мөрдөх өгөгдөл, хүний нөөц, байгууллагын хамтын ажиллагааг бий болгоно.

MCBI нь төрийн байгууллага, импортлогч, технологийн нийлүүлэгч, их сургууль, лаборатори, хөгжлийн байгууллага, хөрөнгө оруулагч болон хаягдлын мэргэжлийн операторуудтай дараах чиглэлээр хамтран ажиллахыг санал болгож байна:

Байршил, зөвшөөрөл, зохицуулалтын ажлын хэсэг;

Тоног төхөөрөмж, аргачлал, сургалтын техникийн түншлэл;

Пилот цуглуулах сүлжээ болон батарейн урсгалын гэрээ;

Дижитал бүртгэл, QR, өгөгдлийн стандарт;

Санхүүжилт, in-kind дэмжлэг, хамтарсан судалгаа;

Хөндлөнгийн аюулгүй ажиллагаа болон үр дүнгийн үнэлгээ.

Урт хугацаанд харвал, батарейн урсгалыг зөв удирдах нь орчны эрсдэлийг бууруулаад зогсохгүй, ирээдүйн эрчим хүчний шилжилтэд шаардлагатай эрдэс баялгийг Монголд нэмүү өртөгтэйгээр эргүүлэн авчрах суурь юм. Энэ бүхэн туршилтын төвийг найдвартай байгуулж, анхны өгөгдөл, дадал, итгэлийг бий болгосноос эхэлнэ — MCBI-ийн энэ саналын цөм нь яг энэ юм.

# ХАВСРАЛТ 1. ЛОГИК ХҮРЭЭ

| Түвшин | Томьёолол | Үзүүлэлт | Таамаглал |
| --- | --- | --- | --- |
| Нөлөө | Батарейн хаягдлын эрсдэл буурч, тойрог тогтолцооны суурь бий болно | Төр/салбарын шийдвэрт пилотын өгөгдөл ашиглагдана | Бодлогын оролцоо үргэлжилнэ |
| Үр дагавар | Аюулгүй цуглуулалт, оношилгоо, мөрдөх систем ажиллана | ID, оношилгоо, шилжүүлгийн бүрэн байдал | Түншүүд тогтвортой оролцоно |
| Гаралт 1 | Пилот төв ба тоног төхөөрөмж | 1 ажиллагаанд бэлэн төв | Байршил, зөвшөөрөл шийдэгдэнэ |
| Гаралт 2 | SOP ба бэлтгэгдсэн баг | ≥10 SOP; ≥20 хүн | Мэргэжилтэн, сургалтын нөөц байна |
| Гаралт 3 | Өгөгдөл ба бодлогын зөвлөмж | QR бүртгэл; 2 эцсийн баримт | Өгөгдлийн чанар хангалттай |

# ХАВСРАЛТ 2. БАЙРШИЛ СОНГОХ ШАЛГАХ ХУУДАС

☐ Зориулалт болон зөвшөөрлийн хувьд тохиромжтой эсэх

☐ Орон сууц, сургууль, эмзэг хүлээн авагчаас зай болон эрсдэлийн нөхцөл

☐ Онцгой байдлын машин нэвтрэх, ослын гарц, тусгаарлах боломж

☐ Шал, ус зайлуулах суваг, асгаралт тогтоох нөхцөл

☐ Агааржуулалт, цахилгаан чадал, газардуулга, хүчдэлийн хамгаалалт

☐ Карантин, оношилгоо, хадгалалтын физик тусгаарлалт

☐ Хяналтын камер, нэвтрэх эрх, 24/7 дохиоллын боломж

☐ Тээврийн зам, ачилт буулгалтын аюулгүй талбай

☐ Ирээдүйд модульчлан өргөтгөх боломж

☐ Түрээс/өмчлөл, даатгал, ашиглалтын нийт зардал

# ХАВСРАЛТ 3. БАТАРЕЙ ХҮЛЭЭН АВАХ МАЯГТЫН ҮНДСЭН ТАЛБАР

| Бүлэг | Талбар |
| --- | --- |
| Эх үүсвэр | Байгууллага/эх үүсвэрийн төрөл; холбоо; шилжүүлгийн баримт |
| Батарей | Үйлдвэрлэгч; загвар; серийн дугаар боломжтой бол; хэрэглээ; химийн төрөл |
| Тоо хэмжээ | Тоо ширхэг; нийт жин; нэгжийн жин боломжтой бол |
| Төлөв | Цэнэгийн төлөв (SOC) мэдэгдэж байгаа эсэх; гэмтэл; хөөх; халалт; нэвчилт; үнэр |
| Хүлээн авалт | Огноо/цаг; оператор; зураг; ID/QR; савлагаа |
| Шийдвэр | Хүлээн авсан/татгалзсан; карантин; шалтгаан; баталгаажуулсан хүн |

# ХАВСРАЛТ 4. ТӨСӨВ НАРИЙВЧЛАХАД ШААРДЛАГАТАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Төвийн хот/дүүрэг, боломжит байрны талбай ба өмчлөл/түрээсийн нөхцөл.

Эхний 18 сард хамруулах батарейн төрөл: зөөврийн, 12/24V, EV модуль/pack, ESS гэх мэт.

Төлөвлөсөн дээд хүчдэл, жин, хэмжээ, сарын хүлээн авалтын дээд ачаалал.

Pack задлах эсэх — энэ хувилбарт хамрахгүй гэж үзсэн.

Оношилгооны нарийвчлал, цикл тестийн сувгийн тоо, BMS протоколын хамрах хүрээ.

Ослын ангилал, галын инженерийн зураг төсөл, даатгалын шаардлага.

Тээврийн радиус, цуглуулах цэгийн тоо, савлагааны эргэлтийн нөөц.

Ажилтны тоо, ээлж, цалин, сургалт, олон улсын мэргэжилтний хэрэгцээ.

Төслийн валют, татвар/НӨАТ, импорт, гааль, хүргэлт, калибровк, баталгааны нөхцөл.

Пилотын дараах оператор, өмчлөл, орлогын загвар.

# ХАВСРАЛТ 5. БАТАЛГААЖУУЛАХ НЭЭЛТТЭЙ АСУУДЛУУД

| Асуудал | Одоогийн төсөлд баримталсан таамаг | Баталгаажуулах тал |
| --- | --- | --- |
| Байршил | Монгол Улс; эцсийн хот/талбай сонгоогүй | Төсөл санаачлагч + орон нутаг |
| Хуулийн ангилал | Хамаарах бүх зөвшөөрлийг урьдчилан зураглана | Хууль зүйн зөвлөх + эрх бүхий байгууллага |
| Батарейн хамрах хүрээ | Пилотын эхэнд хязгаарлаж, эрсдэлийн үнэлгээгээр нэмнэ | Техникийн хороо |
| Тоо хэмжээ | Суурь судалгааны дараа тогтооно | Төслийн баг + түншүүд |
| Төсөв | Үнийн санал, зураг төсөлгүй тул мөнгөн дүн бөглөөгүй | Санхүү + худалдан авалт |
| Дараагийн боловсруулагч | Лиценз, хүчин чадал, гэрээгээр баталгаажуулна | Төслийн менежер |
| Second-life | Тусдаа инженерийн баталгаажуулалтгүйгээр хэрэглэхгүй | Техникийн хороо |

— БАРИМТ БИЧГИЙН ТӨГСГӨЛ —